**附件： 靖州县2024年度第四批财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果任务）项目计划明细表**

|  |
| --- |
|  单位：万元 |
| **序号** | **乡 镇** | **村 名** | **项目名称** | **建设内容及规模** | **实施地点** | **补助标准** | **资金规模** | **筹资方式** | **绩效目标** | **联农带农机制** | **时间进度(起止)** | **责任单位** | **备 注** |
| **计划开工时间** | **计划完工时间** |
| **总计** |  |  |  |  |  |  | **770.00**  |  |  |  |  |  |  |  |
| **一** |  |  | **产业发展** |  |  |  | **550.00**  |  |  |  |  |  |  |  |
| **（一）** |  |  | **配套设施建设** |  |  |  | **550.00**  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **农田水利建设** |  |  |  | **296.00**  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 渠阳镇横江桥便民服务中心 | 横江桥村 | 横江桥村水稻制种基地水毁新建维修项目 | 新建维修灌溉渠道350米，机耕道修复150米 | 横江桥村 | 据实结算 | 20 | 衔接资金 | 改善320户的农业生产条件，其中受益脱贫、监测户人口89人。 | 改善42户脱贫、监测户生产条件 | 2024年1月 | 2024年12月 | 横江桥便民服务中心 | 湘财预〔2024〕178号 |
| 2 | 各相关乡镇 | 相关村 | 靖州县小型农田水利设施建设奖补项目 | 118座山塘的维修加固，2座泵站的维修 | 相关村 | 据实结算 | 276 | 衔接资金 | 改善33892名群众的生产生活出行条件，其中受益脱贫人口6328名。 | 改善6328名脱贫人口的生产生活条件，促进脱贫人口增收，巩固脱贫质量。 | 2024年1月 | 2024年12月 | 县水利局 | 湘财预〔2024〕132号 |
|  |  |  | **高标准农田建设项目** |  |  |  | **254.00**  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 渠阳镇艮山口便民服务中心 | 夏乡村 | 夏乡村高标准农田建设项目 | 土地平整200亩、机耕路0.22公里，灌渠0.28公里 | 夏乡村 | 据实结算 | 42 | 衔接资金 | 改善1868名群众的农业生产条件，其中受益脱贫人口544名。 | 改善544名脱贫人口的农业生产条件，促进稳定增收。 | 2024年1月 | 2024年12月 | 县农业农村局 | 湘财预〔2024〕132号 |
| 4 | 渠阳镇艮山口便民服务中心 | 黎明村 | 黎明村高标准农田建设项目 | 土地平整200亩、灌渠0.6公里，机耕路0.45公里 | 黎明村 | 据实结算 | 42 | 衔接资金 | 改善1860名群众的农业生产条件，其中受益脱贫人口341名。 | 改善341名脱贫人口的农业生产条件，促进稳定增收。 | 2024年1月 | 2024年12月 | 县农业农村局 | 湘财预〔2024〕132号 |
| 5 | 渠阳镇艮山口便民服务中心 | 灯塔村 | 灯塔村高标准农田建设项目 | 岸坡护岸250米，土地平整200亩、机耕路0.25公里，灌渠0.36公里 | 灯塔村 | 据实结算 | 88 | 衔接资金 | 改善3343名群众的农业生产条件，其中受益脱贫人口596名。 | 改善596名脱贫人口的农业生产条件，促进稳定增收。 | 2024年1月 | 2024年12月 | 县农业农村局 | 湘财预〔2024〕132号 |
| 6 | 渠阳镇艮山口便民服务中心 | 三里村 | 三里村高标准农田建设项目 | 岸坡护岸300米，土地平整200亩机耕路0.4公里 | 三里村 | 据实结算 | 82 | 衔接资金 | 改善531名群众的农业生产条件，其中受益脱贫人口170名。 | 改善170名脱贫人口的农业生产条件，促进稳定增收。 | 2024年1月 | 2024年12月 | 县农业农村局 | 湘财预〔2024〕132号 |
| **二** |  |  | **巩固三保障成果** |  |  |  | **220.00**  |  |  |  |  |  |  |  |
| **（一）** |  |  | **教育** |  |  |  | **220.00**  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 各相关乡镇 | 相关村 | 享受“雨露计划”职业教育补助 | 脱贫户家庭学生职业教育扶贫补助、创业致富带头人扶贫培训等 | 相关村 | 中、高职教育补助1500元/人/期、致富带头人培训人均约4500元。 | 220 | 衔接资金 | 保障脱贫学生完成中、高职教育及开展致富带头人培训 | 实施雨露计划，增强脱贫户技能，增加收入。 | 2024年1月 | 2024年12月 | 县业农村局 | 湘财预〔2024〕132号 |