## 附件1：靖州县2024年度第三批财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果任务）项目计划明细表

单位：万元

| **序号** | **乡镇** | **村名** | **项目名称** | **建设内容 及规模** | **实施 地点** | **补助标准** | **资金**  **规模** | **筹资 方式** | **绩效目标** | **联农带农机制** | **时间进度(起止)** | | **责任 单位** | **备注** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **计划开 工时间** | **计划完工时间** |
| **总计** |  |  |  |  |  |  | **480** |  |  |  |  |  |  |  |
| **一** |  |  | **农业生产发展** |  |  |  | **480** |  |  |  |  |  |  |  |
| **（一）** |  |  | **产业发展项目** |  |  |  | **440** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 太阳坪乡 | 古村村 | 古村村集体经济茯苓鲜货加工 | 新建厂房，以及购买鲜货加工设备1套，进行茯苓鲜货加工 | 古村村 | 据实结算 | 15 | 衔接资金 | 带动村民发展产业，提高收入，其中受益脱贫人口251人。 | 带动村民发展产业，提高收入，改善75户脱贫人口生产生活，促进稳定增收。 | 2024年1月 | 2024年12月 | 太阳坪乡人民政府 | 乡村振兴考核奖励项目 |
| 2 | 三锹乡 | 地笋村 | 地笋村客栈维修改造项目 | 内外墙翻新，地板翻新，空调更换，电力线路改造，改造升级。 | 地笋村 | 据实结算 | 10 | 衔接资金 | 改善客栈环境，增加集体经济收入，带动乡村旅游发展。 | 带动乡村旅游发展，增加群众收入，巩固脱贫成效 | 2024年1月 | 2024年12月 | 三锹乡人民政府 | 乡村振兴考核奖励项目 |
| 3 | 渠阳镇 | 源龙村 | 源龙村特色中药材种植基地建设项目 | 特色中药材种植50亩，配套生产道路1200米，供、排水设施600米。 | 源龙村 | 据实结算 | 10 | 衔接资金 | 建设特色中药材种植基地一个，实现年经济收入增长5万元以上，带动20人以上已脱贫人口（监测人口）就近务工增收，带动村民发展中药材种植，促进农村经济多元化发展。 | 促进农村特色中药材产业发展，带动20名及以上脱贫人口监测人口就近务工增收，带动村民发展中药材种植，促进农村经济多元化发展，巩固脱贫成效。 | 2024年1月 | 2024年12月 | 靖州县国家森林公园管理处 | 乡村振兴考核奖励项目 |
| 4 | 新厂镇 | 八亚村 | 八亚村光伏产业建设项目 | 屋顶光伏装机50千瓦 | 怀化市高新区 | 据实结算 | 20 | 衔接资金 | 发展村集体经济，帮助村集体经济增收1.6万 | 帮助村集体经济增收，巩固脱贫成果 | 2024年1月 | 2024年12月 | 新厂镇人民政府 |  |
| 5 | 新厂镇 | 金星村 | 金星村制种基地建设项目 | 金星村2组至新厂村9组，制种基地道路长1000m，宽3.5m，厚20cm | 金星村 | 据实结算 | 35 | 衔接资金 | 改善1720名群众的出行条件，服务高标准农田示范区制种产业 | 改善1720名群众的出行条件，服务高标准农田示范区制种产业 | 2024年1月 | 2024年12月 | 新厂镇人民政府 |  |
| 6 | 新厂镇 | 地交村 | 地交村光伏产业建设项目 | 新厂镇人民政府院内屋顶光伏装机25千瓦 | 新厂村 | 据实结算 | 10 | 衔接资金 | 发展村集体经济，帮助村集体经济增收 | 帮助村集体经济增收，巩固拓展脱贫攻坚成果 | 2024年1月 | 2024年12月 | 新厂镇人民政府 | 乡村振兴考核奖励项目 |
| 7 | 平茶镇 | 平茶村 | 平茶村村集体经济茯苓种植及加工项目 | 由村集体租用土地30亩用于茯苓种植，同时购买茯苓加工锅炉1个，设备1套，租用4个门面作为加工场地 | 平茶村 | 据实结算 | 30 | 衔接资金 | 发展壮大村集体经济，实现村集体经济增收2万元。 | 增加村集体经济收入，巩固脱贫成效。 | 2024年1月 | 2024年12月 | 平茶镇人民政府 |  |
| 8 | 甘棠镇 | 大桥村 | 大桥村村集体经济发展大棚蔬菜种植项目 | 新建40亩大棚蔬菜种植基地 | 大桥村 | 据实结算 | 40 | 衔接资金 | 村集体经济年增收10万元，受益脱贫人口474人。 | 提高474名脱贫人口产业收益，增加村集体经济收入，巩固脱贫成效。 | 2024年1月 | 2024年12月 | 甘棠镇人民政府 |  |
| 9 | 甘棠镇 | 乐群村 | 乐群村制种基地道路建设项目 | 乐群村制种基地道路建设，硬化460米，宽3.5米，厚度15厘米。 | 乐群村 | 据实结算 | 15 | 衔接资金 | 改善502名群众的生产生活出行条件，其中受益脱贫人口88名。 | 改善88名脱贫人口生产生活出行条件，促进稳定增收。 | 2024年1月 | 2024年12月 | 甘棠镇人民政府 |  |
| 10 | 甘棠镇 | 地灵村 | 地灵村村集体经济优质水稻30亩 | 种植优质水稻30亩,水渠维修50米，机耕道维修120米。 | 地灵村 | 据实结算 | 5 | 衔接资金 | 村集体经济年增收1万元，受益脱贫人口439人。 | 增加村集体经济收入，巩固脱贫成效。 | 2024年1月 | 2024年12月 | 甘棠镇人民政府 | 乡村振兴考核奖励项目 |
| 11 | 甘棠镇 | 塘头村 | 塘头村村集体经济水稻制种项目 | 水稻制种30亩 | 塘头村 | 据实结算 | 5 | 衔接资金 | 村集体经济年增收1万元，受益脱贫人口120人。 | 增加村集体经济收入，巩固脱贫成效。 | 2024年1月 | 2024年12月 | 甘棠镇人民政府 | 乡村振兴考核奖励项目 |
| 12 | 甘棠镇 | 建国村 | 建国村村集体经济水稻制种项目 | 水稻制种30亩 | 建国村 | 据实结算 | 5 | 衔接资金 | 村集体经济年增收1万元，受益脱贫人口304人。 | 增加村集体经济收入，巩固脱贫成效。 |  |  | 甘棠镇人民政府 | 乡村振兴考核奖励项目 |
| 13 | 文溪乡 | 长溪村 | 文溪乡长溪村长发联合养殖小区维修工程 | 发酵床盖瓦，围栏维修，新增饮用水工程 | 长溪村 | 据实结算 | 15 | 衔接资金 | 发展壮大村集体，实现村集体经济收入增收5万元，受益脱贫人口700人 | 带动700名脱贫人口稳定增收，巩固脱贫质量。 | 2024年1月 | 2024年12月 | 文溪乡人民政府 |  |
| 14 | 文溪乡 | 下宝村 | 下宝村集体经济合作社竹制品初加工建设项目 | 下宝村集体经济合作社流转120亩楠竹进行初加工。 | 下宝村 | 据实结算 | 10 | 衔接资金 | 发展壮大村集体经济，实现村集体经济增收6000元。 | 增加村集体经济收入，巩固脱贫成效 | 2024年1月 | 2024年12月 | 文溪乡人民政府 | 乡村振兴考核奖励项目 |
| 15 | 坳上镇 | 先锋村 | 先锋村优质水稻及制种基地建设项目 | 维修5.6组优质水稻及制种基地产业道路路基560米、路面2500平方米 | 先锋村 | 据实结算 | 30 | 衔接资金 | 改善486名群众的农业生产条件，增加全村群众收入，其中受益脱贫人口70名。 | 改善70名脱贫人口农业生产条件，促进稳定增收。 | 2024年1月 | 2024年12月 | 坳上镇人民政府 |  |
| 16 | 坳上镇 | 响水村 | 响水村杨梅基地提质改造项目 | 杨梅基地提质改造15亩 | 响水村 | 据实结算 | 10 | 衔接资金 | 改善2094名群众的农业生产条件，增加全村群众收入，其中受益脱贫人口103名。 | 增加村集体经济收入，巩固脱贫成效。 | 2024年1月 | 2024年12月 | 坳上镇人民政府 | 乡村振兴考核奖励项目 |
| 17 | 渠阳镇铺口便民服务中心 | 中新村 | 中新村7.8组杨梅基地建设项目 | 道路硬化1700米长、宽3米、20cm厚，3处会车车道及2处晾晒场地 | 中新村 | 据实结算 | 45 | 衔接资金 | 改善群众的生产生活出行条件，受益脱贫人口316名。 | 改善316名脱贫人口生产生活出行条件，促进稳定增收。 | 2024年1月 | 2024年12月 | 县交通局 |  |
| 18 | 渠阳镇铺口便民服务中心 | 铺口村 | 铺口村舒家团杨梅基地建设项目 | 16-18小组硬化一条长约450米、宽3米厚30厘米的杨梅基地道路 | 铺口村 | 据实结算 | 15 | 衔接资金 | 改善65名脱贫人口生产条件，促进贫困人口稳定增收，提升满意度。 | 改善65名脱贫人口生产条件，促进贫困人口稳定增收，提升满意度。 | 2024年1月 | 2024年12月 | 铺口便民服务中心 | 乡村振兴考核奖励项目 |
| 19 | 渠阳镇铺口便民服务中心 | 林源村 | 林源村虫孔团寨金秋梨基地建设项目 | 修建长5米、宽3.5米的机耕桥、桥边辅助堡坎15米、桥底河道硬化20米。 | 林源村 | 据实结算 | 5 | 衔接资金 | 改善群众的生产生活出行条件，其中受益脱贫户26户96人。 | 改善96名脱贫人口生产生活出行条件，促进稳定增收。 | 2024年1月 | 2024年12月 | 铺口便民服务中心 | 乡村振兴考核奖励项目 |
| 20 | 渠阳镇艮山口便民服务中心 | 夏乡村 | 夏乡村杨梅产业种植基地与水腌菜种植基地建设 | 夏乡村一组种植基地道路硬化长1000米，宽度为3-3.5米。夏乡村六组四间田种植基地道路硬化长800米，宽度为3-3.5米. | 夏乡村 | 据实结算 | 45 | 衔接资金 | 改善群众的生产生活出行条件，其中受益脱贫人口150名。 | 改善520名脱贫人口农业生产条件，促进稳定增收。 | 2024年1月 | 2024年12月 | 艮山口便民服务中心 |  |
| 21 | 渠阳镇艮山口便民服务中心 | 十里村 | 十里村村集体经济茯苓加工项目 | 茯苓加工设备6万，厂房租赁4万，原材料购入10万。 | 十里村 | 据实结算 | 15 | 衔接资金 | 提高十里村100多户的年人均收入，其中受益脱贫人口124名。 | 促进十里村100多户家庭稳定增收 | 2024年1月 | 2024年12月 | 渠阳镇艮山口便民服务中心 | 乡村振兴考核奖励项目 |
| 22 | 大堡子镇 | 塘款村 | 塘款村村集体经济茯苓加工厂建设项目 | 建设茯苓加工厂1处，年加工茯苓400吨。 | 塘款村 | 据实结算 | 10 | 衔接资金 | 发展壮大村集体经济，实现村集体经济增收1万元。 | 增加村集体经济收入，巩固脱贫成效 | 2024年1月 | 2024年12月 | 大堡子镇人民政府 | 乡村振兴考核奖励项目 |
| 23 | 大堡子 | 铜锣村 | 铜锣村村集体经济发展项目 | 养殖生猪50头 | 铜锣村 | 据实结算 | 10 | 衔接资金 | 发展壮大村集体经济增收0.8万 | 增加村集体经济收入，巩固脱贫成效。 | 2024年1月 | 2024年12月 | 大堡子镇人民政府 | 乡村振兴考核奖励项目 |
| 24 | 渠阳镇横江桥便民服务中心 | 沙堆村 | 沙堆村茯苓种植基地道路维修项目 | 道路维修1公里，宽3.5米，厚25厘米 | 沙堆村 | 据实结算 | 5 | 衔接资金 | 发展壮大村集体经济，实现村集体经济增收2万元。 | 增加村集体经济收入，巩固脱贫成效 | 2024年1月 | 2024年12月 | 横江桥便民服务中心 | 乡村振兴考核奖励项目 |
| 25 | 渠阳镇横江桥便民服务中心 | 沙堆村 | 沙堆村烟叶、制种产业发展基地建设项目 | 渠道维修200米，机耕道维修300米，河道清淤100米 | 沙堆村 | 据实结算 | 5 | 衔接资金 | 发展壮大村集体经济，实现村集体经济增收3万元。 | 增加村集体经济收入，巩固脱贫成效 | 2024年1月 | 2024年12月 | 横江桥便民服务中心 | 乡村振兴考核奖励项目 |
| 26 | 藕团乡 | 康头村 | 康头村水稻种植基地建设项目 | 新修水渠800米，硬化道路200米，宽2.5米，厚15厘米。 | 康头村 | 据实结算 | 10 | 衔接资金 | 巩固提升2080名群众的生产生活，其中受益脱贫人口680名。 | 巩固提升680名脱贫人口的生活水平。 | 2024年1月 | 2024年12月 | 藕团乡人民政府 | 乡村振兴考核奖励项目 |
| 27 | 寨牙乡 | 寨牙村 | 寨牙村楠竹产业基地建设项目 | 修建楠竹产业路1500米 | 寨牙村 | 据实结算 | 10 | 衔接资金 | 带动本村集体经济发展，改善村集体经济收入 | 增加村集体经济收入，巩固脱贫成效 | 2024年1月 | 2024年12月 | 寨牙乡人民政府 | 乡村振兴考核奖励项目 |
| **（二）** |  |  | **小型农田水利建设项目** |  |  |  | **40.00** |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 文溪乡 | 下堡村 | 下宝村3、9组农田灌溉水渠建设项目 | 新修灌溉渠道1公里 | 下堡村 | 据实结算 | 25 | 衔接资金 | 改善331名群众的生产生活条件，其中受益脱贫人口73名 | 改善73名脱贫人口生产生活条件，促进稳定增收，巩固脱贫效果 | 2024年1月 | 2024年12月 | 文溪乡人民政府 |  |
| 29 | 平茶镇 | 平茶村 | 平茶村马讲坳金矿引水灌溉水沟修复项目 | 修复马讲坳金矿稻田引水灌溉水渠3公里， | 平茶村 | 据实结算 | 15 | 衔接资金 | 保障群众的生产生活条件，解决生产用水的需求。 | 巩固提升113名脱贫人口的生产条件 | 2024年1月 | 2024年12月 | 平茶镇人民政府 | 乡村振兴考核奖励项目 |

:元